# AI语音思维训练系统

开发、测试、部署与运营标准作业程序（SOP）

| 文档版本 | v1.0 |
| --- | --- |
| 编制日期 | 2026-06-20 |
| 适用对象 | 个人开发；最多 3-4 名用户 |
| 文档状态 | 初始开发基线 / 尚未开始开发 |

核心定位：证据驱动、语音突击、缺陷自适应、题目永不重复

# 文档目的

本 SOP 用于把 SPEC 转换为可执行开发步骤。所有阶段采用“可运行纵向切片 → 质量校准 → 扩展功能”的顺序，禁止先建设复杂基础设施或自由 Agent。每个阶段只有通过验收门槛后才能进入下一阶段。

最重要的开发纪律：先验证语音答辩和评审闭环，再建设自动出题；固定测试题只允许用于开发集成，不得作为正式日常训练题。

# 目录

1. 冻结技术栈与资源

2. 仓库与工程结构

3. 本地环境初始化

4. 配置和数据库初始化

5. 分阶段开发 SOP

6. LangGraph 开发 SOP

7. AI Prompt 与结构化输出 SOP

8. 来源采集与题目生成 SOP

9. 防重复 SOP

10. 评审校准 SOP

11. 测试 SOP

12. 部署 SOP

13. 日常运行与维护 SOP

14. 故障处理 SOP

15. 发布检查单

16. Definition of Done

技术参考资料

附录 A. 阿里云线上模型接入 SOP

附录 B. Codex CLI 开发编排 SOP

附录 C. Python 依赖管理 SOP

# 1. 冻结技术栈与资源

## 1.1 P0 技术栈

| 类别 | 固定选择 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue 3 + TypeScript + Vite + Pinia + Vue Router + vite-plugin-pwa | 手机浏览器安装到桌面。 |
| 后端 | Python 3.12.13 + FastAPI 0.138.0 + Pydantic 2.13.4 | 直接依赖精确固定；禁止自行切换 Python 3.13/3.14。 |
| 数据库 | PostgreSQL 16 + pgvector | 单实例。 |
| ORM | SQLAlchemy 2 + Alembic + asyncpg | 所有表由迁移管理。 |
| AI编排 | LangGraph StateGraph + Postgres Checkpointer | 只做固定 Workflow。 |
| 任务 | 数据库 ai_job 表 + 独立 worker 进程 | P0 不引入 Celery/Redis/RabbitMQ。 |
| 调度 | APScheduler 独立 scheduler 进程 | 随机突击、库存、清理、周报。 |
| 语音 | MediaRecorder + AliyunFunASRProvider（fun-asr）+ AliyunCosyVoiceProvider | 仅调用云端模型；保留时间戳；服务器不安装语音模型。 |
| LLM | AliyunQwenProvider + OpenAI Python SDK + Pydantic 结构化输出 | qwen3.5-plus / qwen3.6-plus；模型和密钥只在环境变量配置。 |
| 存储 | 服务器私有目录 /data/thinking-app/audio | P0 不上 MinIO。 |
| 部署 | Docker Compose + Nginx + HTTPS | 普通 CPU 服务器即可；不采购 GPU，不下载模型权重。 |
| Embedding | AliyunEmbeddingProvider（text-embedding-v4） | 用于题目语义查重与历史缺陷候选召回。 |
| 依赖管理 | uv 0.11.23 + pyproject.toml + uv.lock | P00 生成真实锁文件；CI 仅 locked/check 安装。 |

## 1.2 开发资源清单

| 资源 | 必要性 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| Windows 开发电脑 | 必须 | 可运行 Docker Desktop、Node、Python、Git。 |
| Android 或 iPhone 实机 | 必须 | 可测试麦克风、PWA 安装和通知。 |
| 公网 Linux 服务器 | 联调后需要 | 具备域名、HTTPS、Docker Compose。 |
| 域名与证书 | 推送阶段需要 | 浏览器显示有效 HTTPS。 |
| 阿里云百炼 API Key | 必须 | DASHSCOPE_API_KEY、Workspace Base URL 和四类模型 smoke test 通过。 |
| Search API 或 Web Search Provider | 自动出题阶段需要 | 可返回可访问来源 URL。 |
| STT 能力 | 必须 | fun-asr 对真实中文录音返回可定位时间戳。 |
| 3-4 个测试账号 | 验收阶段需要 | 用户数据互相隔离。 |
| GPU / 本地模型 | 不需要 | 不得安装本地 LLM、ASR、TTS、Embedding 权重。 |

## 1.3 P0 禁止引入

Kubernetes、Nacos、Kafka、RabbitMQ、微服务、独立向量数据库。

自由多 Agent、模型自动修改评分规则、动态生成数据库结构。

后台录音、情绪识别、声纹识别、实时全双工语音。

应用商店发布、支付、排行榜、团队管理和复杂管理员权限。

# 2. 仓库与工程结构

## 2.1 Monorepo

thinking-coach/ ├── apps/ │ └── web/ # Vue3 PWA ├── services/ │ └── backend/ │ ├── app/ │ │ ├── api/v1/ │ │ ├── core/ │ │ ├── db/ │ │ ├── models/ │ │ ├── schemas/ │ │ ├── repositories/ │ │ ├── domain/ # 确定性规则 │ │ ├── ai/ # Provider / Prompt / Schema │ │ ├── graphs/ # LangGraph │ │ ├── workers/ │ │ ├── scheduler/ │ │ └── main.py │ ├── prompts/ │ ├── tests/ │ ├── alembic/ │ └── pyproject.toml ├── infra/ │ ├── docker-compose.yml │ ├── nginx/ │ └── postgres/init/ ├── docs/ │ ├── SPEC.md │ ├── SOP.md │ ├── ADR/ │ └── api-examples/ ├── .env.example ├── Makefile └── README.md

## 2.2 分层规则

| 目录 | 允许包含 | 禁止 |
| --- | --- | --- |
| api | HTTP 参数、鉴权、调用应用服务、响应转换。 | 直接写 Prompt、SQL 或评分规则。 |
| domain | 缺陷优先级、评分封顶、来源门槛、查重阈值、状态机。 | 依赖 FastAPI、LangGraph 或具体模型 SDK。 |
| ai | Provider、Pydantic 输出、Prompt 加载、模型适配。 | 直接写业务表。 |
| graphs | 节点、边、条件路由、interrupt、状态。 | 重复实现 domain 规则。 |
| repositories | 数据库读写和事务。 | 模型语义判断。 |
| workers/scheduler | 任务领取、锁、重试、定时触发。 | 长期业务状态仅放内存。 |

## 2.3 分支与提交

主分支：main；开发分支：dev；功能分支：feature/<scope>；修复：fix/<scope>。

提交格式：feat / fix / refactor / test / docs / chore。

一个提交只解决一个明确问题；Prompt 变更必须与回归结果一起提交。

所有数据库结构变化只通过 Alembic 迁移。

任何改动不得绕过 CI 的单元测试、类型检查和 Prompt 回归。

# 3. 本地环境初始化

## 3.1 基础工具

Git；Docker Desktop；Python 3.12；Node.js 22；pnpm；可选 VS Code 或 PyCharm。

Windows 上统一使用 PowerShell；脚本文件保存为 UTF-8、LF，避免 WSL/CRLF 问题。

Python 依赖必须有锁文件；Node 依赖必须提交 pnpm-lock.yaml。

## 3.2 初始化仓库

mkdir thinking-coach cd thinking-coach git init mkdir apps services infra docs # 前端 pnpm create vite apps/web --template vue-ts cd apps/web pnpm install pnpm add vue-router pinia pnpm add -D vite-plugin-pwa cd ../.. # 后端（依赖已由 pyproject.toml 精确固定，禁止在此散装 uv add） cd services/backend uv --version # 要求 0.11.23 uv python install 3.12.13 uv python pin 3.12.13 uv lock # 首次联网解析并生成 uv.lock uv sync --all-groups uv run python scripts/verify_dependency_policy.py # 显式安装 langchain-core==1.4.8；不安装完整 langchain / langchain-openai cd ../..

版本管理：不要把文档中的版本号理解为“永远最新”。首次安装后锁定实际可用版本；升级依赖必须单独建立 ADR、运行回归并确认 LangGraph interrupt/checkpointer 行为未变化。

## 3.3 前端 PWA 基础

1. 配置 manifest：name、short_name、icons、display=standalone、start_url。

2. 注册 Service Worker；实现离线兜底页。

3. 封装 AudioRecorder，检测支持的 mimeType，优先 audio/webm;codecs=opus。

4. 封装 Notification 与 PushSubscription；权限只在用户明确操作后申请。

5. 实现应用安装提示和 iOS“添加到主屏幕”说明。

# 4. 配置和数据库初始化

## 4.1 .env.example

APP_ENV=dev APP_BASE_URL=http://localhost:8000 WEB_BASE_URL=http://localhost:5173 DATABASE_URL=postgresql+asyncpg://thinking:thinking@postgres:5432/thinking DATABASE_SYNC_URL=postgresql://thinking:thinking@postgres:5432/thinking JWT_SECRET=CHANGE_ME JWT_ACCESS_MINUTES=30 AUDIO_ROOT=/data/audio AUDIO_RETENTION_DAYS=30 # AI：正式环境仅使用阿里云线上模型 AI_PROVIDER=aliyun AI_PROVIDER_MODE=aliyun DASHSCOPE_API_KEY= DASHSCOPE_BASE_URL=https://<WorkspaceId>.cn-beijing.maas.aliyuncs.com/compatible-mode/v1 QWEN_DIALOG_MODEL=qwen3.6-plus QWEN_QUESTION_MODEL=qwen3.5-plus QWEN_REVIEW_MODEL=qwen3.6-plus QWEN_VERIFY_MODEL=qwen3.6-plus QWEN_FALLBACK_MODEL=qwen3.5-plus ALIYUN_ASR_MODEL=fun-asr ALIYUN_TTS_MODEL=cosyvoice-v3.5-plus ALIYUN_EMBEDDING_MODEL=text-embedding-v4 LLM_TIMEOUT_SECONDS=120 LLM_MAX_RETRIES=2 LLM_TEMPERATURE_DIALOG=0.2 LLM_TEMPERATURE_QUESTION=0.7 LLM_TEMPERATURE_REVIEW=0.0 QWEN_ENABLE_THINKING_QUESTION=true QWEN_ENABLE_THINKING_REVIEW=true QWEN_ENABLE_THINKING_DIALOG=false # 可选：私有 OSS 临时签名 URL ALIYUN_OSS_ENDPOINT= ALIYUN_OSS_BUCKET= ALIYUN_OSS_ACCESS_KEY_ID= ALIYUN_OSS_ACCESS_KEY_SECRET= ALIYUN_OSS_SIGNED_URL_TTL_SECONDS=900 SEARCH_PROVIDER=web_search WEB_PUSH_VAPID_PUBLIC_KEY= WEB_PUSH_VAPID_PRIVATE_KEY= LANGGRAPH_AES_KEY= TZ=America/New_York

## 4.2 数据库初始化 SOP

1. 启动 PostgreSQL 容器并确认数据库可连接。

2. 执行 CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector。

3. 配置 Alembic 使用同步 DATABASE_SYNC_URL。

4. 建立第一批表：app_user、user_training_policy、training_session、voice_attempt、ai_job。

5. 后续每个阶段按需求增加表，不允许一次性创建未验证的完整大模型。

6. 安装 LangGraph Postgres checkpointer 后执行其 setup；不得手工修改其内部表。

7. 生成一个管理员和一个测试用户；密码不得明文存储。

## 4.3 Docker Compose 开发环境

services: postgres: image: pgvector/pgvector:pg16 environment: POSTGRES_DB: thinking POSTGRES_USER: thinking POSTGRES_PASSWORD: thinking volumes: - ./data/postgres:/var/lib/postgresql/data api: build: ./services/backend command: uv run uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload env_file: .env volumes: - ./services/backend:/app - ./data/audio:/data/audio depends_on: [postgres] worker: build: ./services/backend command: uv run python -m app.workers.main env_file: .env volumes: - ./data/audio:/data/audio depends_on: [postgres] scheduler: build: ./services/backend command: uv run python -m app.scheduler.main env_file: .env depends_on: [postgres]

# 5. 分阶段开发 SOP

| 阶段 | 主要工作 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 0：工程骨架与规范 | 建立仓库、Codex 指令、CI、配置、健康检查、日志、错误码、ADR。 | Codex 能正确读取 AGENTS.md；API /health 可用；前端可访问；CI 通过。 |
| 阶段 1：账号和训练边界 | 邀请码、登录、USER/ADMIN、时间窗口、音频保留、数据隔离。 | 两个账号无法读取彼此数据。 |
| 阶段 2：语音纵向切片 | PWA 录音、上传、回放、音频元数据、原始文件存储。 | 真机连续录制 10 次无丢失；上传失败可重试。 |
| 阶段 3：STT 与口语指标 | AliyunFunASRProvider、时间戳、原始稿/校正版、停顿和口头禅统计；完成四类云模型 smoke test。 | 真实中文录音可定位音频片段；Qwen、ASR、TTS、Embedding 均能通过环境变量调用。 |
| 阶段 4：LangGraph 答辩闭环 | 固定开发测试题；第一答 interrupt、追问、最终答、恢复。 | 退出页面后能用同一 thread 恢复。 |
| 阶段 5：严格评审 | 冻结 Rubric、结构提取、初评、证据复核、硬封顶、三类评分。 | 所有负面评价都能点到原话时间点。 |
| 阶段 6：缺陷经验库 | defect_definition、occurrence、profile、优先级、历史相似问题。 | 同一问题跨题目累计，单次不直接确认稳定缺陷。 |
| 阶段 7：来源与自动出题 | Search/Fetch、来源等级、Claim、候选题、Rubric、来源公开。 | 题目事实支持率 100%；无来源不投放。 |
| 阶段 8：防重复 | 哈希、embedding、指纹、LLM终审、模板家族禁用。 | 构造的换皮题全部被拦截。 |
| 阶段 9：随机突击与推送 | 题目库存、随机窗口、Web Push、接受/过期/曝光退役。 | 用户不能预知类型；未接受不扣分。 |
| 阶段 10：报告与申诉 | 本次报告、周报告、转写纠错、重复/来源/评审申诉。 | 申诉可暂停缺陷确认并记录处理结果。 |
| 阶段 11：安全、备份与部署 | HTTPS、私有音频、备份、删除、监控、恢复演练。 | 完成端到端生产验收。 |

## 5.1 阶段 0：工程骨架

1. 创建 FastAPI app、统一响应、错误码、request_id 中间件和结构化日志。

2. 配置 Ruff、Mypy、Pytest；前端配置 ESLint/TypeScript 检查。

3. 建立 GitHub Actions 或本地 CI：backend test + type check + frontend build。

4. 创建 ADR-001：选择 PWA；ADR-002：选择 LangGraph；ADR-003：选择数据库任务队列。

5. 建立 /health，分别检测 app、database、audio_root 可写。

## 5.2 阶段 1：账号和隔离

1. 完成 app_user、invitation、refresh_token（可选）和 user_training_policy 迁移。

2. 实现密码哈希、JWT、当前用户依赖。

3. 所有 repository 方法必须显式接收 user_id；写跨用户越权测试。

4. 管理员后台只返回任务状态和用户状态，不返回语音正文。

## 5.3 阶段 2：录音与上传

1. 前端检测 getUserMedia 与 MediaRecorder；申请权限前展示用途。

2. 录音开始后隐藏实时转写；保存 blob、时长、mimeType。

3. 先创建 voice_attempt，再通过 PUT 上传音频，使用幂等键。

4. 服务端校验 MIME、大小、时长和 user/session 归属；文件名使用 UUID。

5. 上传失败保留本地 blob，允许重试；服务器返回 checksum。

6. 完成回放和删除接口。

## 5.4 阶段 3：STT

1. 定义 STTProvider 抽象与 Transcript、Segment、Word Pydantic 模型。

2. 实现 AliyunFunASRProvider；录音上传后调用 fun-asr，解析词级或片段级时间戳。

3. 将 segment 和 word 时间戳写入 transcript_segment。

4. 建立中文专业词纠错表，但不得自动改写整句话。

5. 实现 transcript correction API，只保存差异和纠错原因。

6. 计算音频长度、有效说话时长、长停顿、口头禅、语速和超时。

## 5.5 阶段 4：LangGraph 训练闭环

1. 先使用一条手工核验的开发测试题和固定 Rubric，禁止投入正式题库。

2. 创建 TrainingState、StateGraph、Postgres Checkpointer。

3. 实现 wait_first_audio interrupt；API 接收 attempt_id 后通过 Command(resume=...) 恢复。

4. 实现动态追问节点，P0 固定 1 轮；稳定后扩展到最多 2 轮。

5. 实现 wait_final_audio 和 final state。

6. 浏览器刷新、API 重启、worker 重启后分别验证恢复。

7. 检查所有 interrupt 前副作用是否幂等。

## 5.6 阶段 5：评审

1. 定义 AnswerStructure、LogicReview、LogicIssue、EvidenceVerification。

2. 冻结 Rubric 后才开放题目；写数据库时间戳和 hash。

3. 把结构提取、逻辑初评、口语统计、应变评审拆成独立节点。

4. Evidence Verifier 必须校验 quote 存在于校正版转写，并映射原始 segment。

5. Python domain/scoring.py 计算权重和封顶；模型只返回判定，不直接给最终总分。

6. 报告中每条问题必须可点击播放对应时间段。

## 5.7 阶段 6：缺陷经验库

1. 初始化 defect_definition 字典和判断标准。

2. 将 verified issue 转为 defect_occurrence；低置信度默认 pending。

3. 实现 profile 更新规则：次数、跨场景、纠正后复发、严重度、置信度。

4. 实现近似历史问题召回：编码精确匹配 → embedding → LLM 根因终审。

5. 展示“本次与历史相似在哪里”，不得只显示相似度数字。

## 5.8 阶段 7：来源与自动出题

1. 实现 SearchProvider、ContentFetcher 和文档解析器。

2. 保存来源 title、publisher、URL、published_at、accessed_at、level、snapshot_hash。

3. 使用结构化输出提取 Claim；再用独立验证节点检查 Claim 与证据。

4. 仅使用 VERIFIED Claim 生成 8-12 个 QuestionCandidate。

5. 对每道候选题做逐句 claim mapping；任何 unsupported fact 直接淘汰。

6. 生成隐藏 Rubric 和题目指纹；冻结后进入 READY。

7. 完成训练后才公开来源和加工说明。

## 5.9 阶段 8：防重复

1. 建立文本规范化器：数字、人名、公司、角色同义词。

2. 计算 normalized_hash；命中直接淘汰。

3. 生成 prompt、决策对象和摘要 embedding，使用 pgvector 精确检索。

4. 比较结构指纹；同缺陷复测至少变化 4 个维度。

5. 把最相似历史题交给 LLM 终审；保存判断理由。

6. 建立“明显换皮”用户反馈路径，题目和模板家族永久禁用。

## 5.10 阶段 9：随机突击

1. Scheduler 每日生成每用户候选决策点，不固定同一时间。

2. 根据缺陷优先级和题目库存选择题目，并保存 delivery_decision。

3. 发送 Web Push，仅显示突击到达，不显示题型。

4. 用户接受后锁定 session；曝光题目后，question.exposed_count=1 并永久退役。

5. 未接受、过期、已曝光退出分别使用不同状态，不混入能力评分。

## 5.11 阶段 10-11：报告、申诉和部署

1. 生成本次报告、周报告和缺陷趋势；不展示人格化结论。

2. 实现 4 类申诉：转写、重复、来源、评审。

3. 建立数据删除、导出、音频清理和审计日志。

4. 完成 Docker Compose、Nginx、HTTPS、数据库备份和恢复演练。

5. 在 3-4 个真实账号上完成不少于 30 次端到端测试后再长期使用。

# 6. LangGraph 开发 SOP

## 6.1 图设计步骤

1. 先画业务状态机，再定义 State；不得从“Agent 可以做什么”开始。

2. 只把需要独立重试、分支、耗时调用、checkpoint 或 interrupt 的步骤设计为节点。

3. 每个节点明确：输入字段、输出字段、外部副作用、幂等键、错误码、重试次数。

4. 条件路由只能读取结构化状态，不能根据自由文本隐式跳转。

5. 图完成后写一张节点表和一张状态转换测试表。

## 6.2 interrupt 实现规则

编译图时必须传入持久化 checkpointer。

thread_id 必须使用稳定业务 ID，不使用随机临时值。

interrupt payload 必须 JSON 可序列化，不传数据库连接、文件句柄或模型对象。

节点恢复会重新执行 interrupt 前代码，因此前置副作用必须幂等。

推荐把“创建 attempt / 发通知 / 写状态”拆到 interrupt 之前的独立节点。

Graph State 与业务数据库不互相替代；完成节点必须将业务结果显式落库。

## 6.3 图节点模板

async def transcribe_first(state: TrainingState, deps: Deps) -> dict: attempt = await deps.attempt_repo.get_owned( attempt_id=state["first_attempt_id"], user_id=state["user_id"], ) transcript = await deps.stt.transcribe(attempt.audio_path) await deps.transcript_repo.upsert(attempt.id, transcript) return { "current_stage": "FIRST_TRANSCRIBED", "first_transcript_id": transcript.id, }

节点准则：节点可以重放；写入必须 upsert 或受唯一约束保护；不得依赖进程内全局变量保存会话。

## 6.4 图测试矩阵

| 场景 | 预期 |
| --- | --- |
| 正常第一答 → 追问 → 最终答 | COMPLETED，三段 attempt 均可追溯。 |
| interrupt 后 API 重启 | 同 thread_id 恢复。 |
| worker 在 LLM 调用后、写库前崩溃 | 重试不产生重复 issue。 |
| 同一 resume 请求重复提交 | 幂等，仅一个 job 和一个状态推进。 |
| STT 连续失败 | INVALID 或 FAILED_RETRYABLE，不生成评分。 |
| 来源被撤销 | 尚未曝光的 session 取消；已完成报告保留历史说明。 |
| 用户曝光题目后退出 | ABANDONED，题目永久退役。 |

# 7. AI Prompt 与结构化输出 SOP

## 7.1 每个 AI 任务单独建 Prompt

| 任务 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| claim_extraction | 来源正文与元数据 | Claim[]。 |
| claim_verification | Claim + 证据片段 | 支持状态与修正。 |
| question_generation | 缺陷目标 + VERIFIED Claim | QuestionCandidate[]。 |
| duplicate_adjudication | 候选题 + 相似历史题 | NEW / TRANSFER / REPHRASE / DUPLICATE。 |
| answer_structure | 题目 + 逐字稿 | AnswerStructure。 |
| logic_review | 冻结 Rubric + AnswerStructure + 逐字稿 | LogicReview。 |
| followup_generation | 最大缺口 + 历史追问 | 单个追问。 |
| evidence_verification | LogicIssue + 逐字稿和时间戳 | EvidenceVerification。 |
| historical_match | 本次 issue + 历史 occurrence | 根因匹配。 |
| report_narrative | 已验证结构化结果 | 用户可读总结，不得新增判断。 |

## 7.2 Prompt 文件规范

prompts/logic_review/ ├── v1.0.0.system.md ├── v1.0.0.user.md ├── v1.0.0.schema.json ├── CHANGELOG.md └── golden_cases/

Prompt 中明确角色、禁止事项、评分依据和输出 Schema。

必须要求“未表达”与“明确错误”分开。

不得要求输出隐藏思维链；只输出可验证结论和证据。

模型温度、最大输出、provider 和 model 均记录在 model_run。

Prompt 更新先跑 Golden Set；关键指标下降则不得上线。

## 7.3 结构化输出错误处理

1. SDK 先启用 JSON Schema/Structured Output。

2. Pydantic 校验失败时，保存原响应和错误摘要，不记录敏感全文日志。

3. 同模型以“只修复结构，不改变语义”重试 1 次。

4. 仍失败则使用备用模型或将 job 标记 FAILED_RETRYABLE。

5. 任何未经 Schema 校验的数据不得写入正式报告和缺陷画像。

# 8. 来源采集与题目生成 SOP

## 8.1 来源采集

1. 读取本次目标缺陷和未覆盖场景，生成 3-5 个检索方向。

2. 优先使用 S/A 级来源；B 级关键事实必须交叉验证。

3. 抓取完整正文或 PDF，不以搜索摘要作为证据。

4. 记录标题、发布者、时间、访问时间、URL、内容类型和快照哈希。

5. 网页正文提取失败则换来源；PDF 解析需保留页码。

6. 对时效性内容设置 valid_until；过期后不得继续投放。

## 8.2 Claim 提取与验证

1. 一个 Claim 只包含一个可核验命题。

2. Claim 必须映射 evidence_locator 和短证据片段。

3. 独立 verifier 判断 VERIFIED / CONFLICTED / UNSUPPORTED。

4. CONFLICTED 可用于“材料冲突分析题”，但题目必须明确冲突；不得擅自选边。

5. UNSUPPORTED Claim 永久禁止进入候选题。

## 8.3 候选题生成与冻结

1. 一次生成 8-12 道候选题，而非只生成 1 道。

2. 每道题输出 claim_ids、target_defects、fingerprint、expected_reasoning、prohibited_inferences。

3. 题目事实逐句映射 Claim；缺少映射的句子删除或整题淘汰。

4. 运行四级查重并选择“诊断价值高、历史距离远”的题。

5. 生成隐藏 Rubric；Rubric 必须在 question.exposed_at 之前冻结。

6. 题目状态从 DRAFT → VERIFIED → DEDUPED → READY。

## 8.4 来源公开

答题前只显示来源已核验、数量、最高等级和来源凭证编号。

最终回答后展示完整来源列表、事实映射、匿名化和新增假设说明。

来源失效但已有合法证据快照时，标记“原链接失效”；没有快照则停止后续投放。

# 9. 防重复 SOP

## 9.1 查重执行顺序

normalize(candidate) → exact hash ↓ 未命中 embedding search：prompt / decision / summary ↓ 低于直接拒绝阈值 structural comparison：至少 4-6 个维度变化 ↓ LLM adjudication with top 5-10 historical questions ↓ PASS 才能进入 READY

## 9.2 初始阈值与校准

| 规则 | 初始值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 完全重复 | normalized_hash 命中 | 直接拒绝。 |
| 高语义相似 | cosine >= 0.92 | 直接拒绝。 |
| 灰区 | 0.82 <= cosine < 0.92 | 必须 LLM 终审。 |
| 结构变化 | 普通复测 >=4 维；高频缺陷 >=6 维 | 人名、数字、公司名不计变化。 |
| 同事件 | source_event_id 不可复用 | 默认永久。 |
| 同题型连续 | 不得连续 3 次 | 防止形成固定套路。 |

阈值不是常数真理：用人工标注的重复/非重复样本校准阈值；任何阈值变更都必须跑防重复回归集。

## 9.3 用户重复投诉处理

1. 立即将当前题标记 INVALID，不计分。

2. 保存用户认为相似的历史题 ID。

3. 人工或独立模型判断是文本、场景、结构还是答案骨架重复。

4. 将模板家族加入 denylist；重新计算相关历史候选题。

5. 补发全新题，但不要求用户当天必须再答。

# 10. 评审校准 SOP

## 10.1 Golden Set

建立至少 50 个手工标注回答作为初始 Golden Set，覆盖正确、边界和明显错误。每个样本包含题目、Rubric、逐字稿、期望问题编码、证据片段、封顶规则和允许的分数区间。

| 样本类型 | 最低覆盖 |
| --- | --- |
| 答非所问但表达流畅 | 5 |
| 结论明确但证据不足 | 5 |
| 框架空泛 | 5 |
| 合理承认未知 | 5 |
| 不同结论但逻辑充分 | 5 |
| 管理题进入流程细节 | 5 |
| 追问后有效修正 | 5 |
| 转写错误干扰 | 5 |
| 时间戳证据边界 | 5 |
| 无明显缺陷的高质量回答 | 5 |

## 10.2 每次评审变更流程

1. 提出变更原因：误判、漏判、漂移、证据错误或用户申诉。

2. 新增对应 Golden Case，先复现问题。

3. 修改 Prompt、Schema 或 Python 规则；不得同时无差别修改多个层。

4. 运行回归：问题识别准确率、证据命中率、结构化输出成功率、分数稳定性。

5. 关键指标不下降后发布新 prompt_version。

6. 观察真实 10 次训练；异常则回滚。

## 10.3 评分稳定性验收

同一输入重复执行 5 次，问题编码核心集合应高度一致。

同一答案的总分波动目标不超过 5 分；超出时重点检查模型随机性和 Rubric。

Evidence Verifier 对不存在的 quote 必须拒绝。

逻辑问题与口语问题不得互相替代。

模型不得因为用户选择与案例真实决策不同而自动扣分。

# 11. 测试 SOP

## 11.1 测试层级

| 层级 | 范围 |
| --- | --- |
| 单元测试 | 优先级公式、封顶规则、状态转换、文本规范化、权限过滤、音频保留。 |
| Provider 合约测试 | LLM/STT/Search/Embedding 的输入输出和错误映射。 |
| 图测试 | 节点、路由、interrupt、resume、checkpoint、幂等。 |
| 集成测试 | FastAPI + PostgreSQL + Worker + 文件存储。 |
| Prompt 回归 | Golden Set。 |
| E2E | 真机通知、播放、录音、上传、追问、报告、来源、删除。 |
| 恢复测试 | API/worker/数据库短暂故障后的状态恢复。 |
| 隐私测试 | 越权、日志敏感信息、删除完整性。 |

## 11.2 每次合并前检查

# backend uv run ruff check . uv run mypy app uv run pytest -q # frontend pnpm lint pnpm type-check pnpm build # migrations alembic upgrade head alembic downgrade -1 alembic upgrade head

## 11.3 E2E 必测场景

通知授权拒绝后应用仍可手动查看待处理突击。

麦克风拒绝、录音中断、网络断开、上传重试。

题目播放后关闭页面，该题被永久退役。

第一答提交后刷新页面，能继续追问。

STT 转写错误被纠正后，评审基于校正版且保留原稿。

用户标记重复，分数撤销，模板家族禁用。

来源错误申诉后，该题状态暂停。

删除训练记录后，音频和相关向量一并删除。

两个用户互相无法访问 training、audio、report、defect。

# 12. 部署 SOP

## 12.1 服务器目录

/data/thinking-app/ ├── compose/ ├── postgres/ ├── audio/ │ └── <user_id>/<yyyy-mm>/ ├── backup/ ├── logs/ └── nginx/

## 12.2 首次部署

1. 准备域名 A 记录和防火墙端口 80/443。

2. 复制 .env.production，生成强 JWT_SECRET、VAPID 密钥和 LANGGRAPH_AES_KEY。

3. 构建前端和后端镜像；启动 postgres。

4. 执行 Alembic migration 和 pgvector extension。

5. 执行 LangGraph checkpointer setup。

6. 启动 api、worker、scheduler、web、nginx。

7. 申请并配置 HTTPS；HTTP 强制跳转 HTTPS。

8. 创建管理员邀请码和测试用户。

9. 完成 /health、录音、STT、图恢复、推送、删除和备份验收。

## 12.3 发布命令参考

git pull docker compose build api worker scheduler web docker compose up -d postgres docker compose run --rm api alembic upgrade head docker compose run --rm api python -m app.scripts.setup_langgraph docker compose up -d docker compose ps curl -fsS https://your-domain.example/api/v1/health

## 12.4 回滚

1. 发布前记录当前镜像 tag 和数据库 migration revision。

2. 代码回滚优先使用上一镜像；数据库迁移只有明确可逆时才 downgrade。

3. Prompt 回滚只切换 active version，不删除历史版本。

4. 模型供应商异常时切备用 Provider；不得临时放宽来源或证据门槛。

# 13. 日常运行与维护 SOP

| 频率 | 操作 |
| --- | --- |
| 每 1 分钟 | worker 领取 ai_job；scheduler 检查到期突击。 |
| 每天 | 补充 READY 题目库存；清理过期通知；备份数据库；清理到期音频。 |
| 每周 | 生成周报告；重算 defect_profile；检查重复投诉、来源失效和评审申诉。 |
| 每月 | 恢复备份演练；评估 Prompt 漂移；检查 API 成本和音频容量。 |
| 依赖升级前 | 阅读官方变更，建立 ADR，跑完整回归和图恢复测试。 |

## 13.1 题目库存规则

每用户 READY 题目目标至少 7 道；低于 3 道触发高优先补充。

库存不足时减少突击，不得将 DRAFT、未查重或无来源题投放。

READY 题超过 valid_until 自动回退 VERIFIED_REQUIRED。

题目曝光后立即从库存移除，不论用户是否完成。

## 13.2 数据清理

1. scheduler 查询达到 retention_at 的音频，先标记 DELETION_PENDING。

2. 确认没有进行中的评审或申诉依赖该音频。

3. 删除物理文件并写 audit log；失败进入重试。

4. 保留转写、指标和缺陷证据，除非用户删除整条训练。

5. 账号删除采用异步删除任务，完成后返回删除证明。

# 14. 故障处理 SOP

| 故障 | 标准处理 |
| --- | --- |
| 通知未到达 | 检查 subscription active、浏览器权限、Service Worker、VAPID、push response；允许用户手动进入，不扣分。 |
| 麦克风权限拒绝 | 显示系统设置引导；不创建 attempt。 |
| 录音文件为空 | 前端校验 blob.size；服务端拒绝并允许重录，因为尚未形成有效第一答。 |
| 上传中断 | 保留本地 blob；同 attempt_id 重试，服务端幂等。 |
| STT失败 | 重试 2 次；切备用 Provider；仍失败则 INVALID，不评分。 |
| Graph卡住 | 查 thread_id、最新 checkpoint、pending ai_job；不得直接改 checkpoint 表，优先重试业务 job。 |
| 重复副作用 | 检查 interrupt 前代码和幂等键；补唯一约束和回归测试。 |
| 来源不可访问 | 若未曝光则撤题；若已完成则报告显示链接失效和已保存证据。 |
| 题目明显重复 | 作废、不计分、模板禁用、查重回归集新增样本。 |
| 评审误判 | 暂停对应 occurrence 确认；新增 Golden Case；修复后重新评审但保留原版本。 |
| 模型供应商不可用 | 切备用 Provider；如果无法保证结构化输出和质量，则暂停突击。 |
| 磁盘空间不足 | 暂停录音上传和题目生成；先扩容或清理到期音频，禁止静默丢文件。 |

# 15. 发布检查单

## 15.1 上线前

□ SPEC 变更已同步；ADR 已更新。

□ 数据库 migration 正向/回滚验证。

□ 单元、集成、图、Prompt 回归和 E2E 全部通过。

□ 生产环境 API Key、JWT、VAPID、LangGraph 密钥未提交 Git。

□ 前端构建产物不含 DASHSCOPE_API_KEY；Codex 未读取或输出真实 .env。

□ 题目来源支持率 100%，防重复回归通过。

□ 评审问题均有 quote 和时间点。

□ 备份已完成并可恢复。

□ HTTPS、CORS、上传大小、音频目录权限正确。

□ 用户删除、音频清理和申诉流程可用。

## 15.2 上线后

□ /health 正常。

□ 真实手机完成一整次训练。

□ worker、scheduler 无持续失败。

□ model_run 记录 provider、model、prompt_version。

□ push、STT、报告耗时在可接受范围。

□ 日志中无答案正文、密钥和私有音频 URL。

# 16. Definition of Done

项目 P0 完成定义：不是“App 能打开”，而是系统能够稳定、可追溯地完成一次有真实来源、未重复的随机语音突击，并把经证据复核的问题沉淀到个人缺陷经验库。

| 维度 | 完成条件 |
| --- | --- |
| 产品闭环 | 自动选题 → 随机通知 → 语音第一答 → 追问 → 最终答 → 报告 → 缺陷更新。 |
| 来源 | 全部题目事实有证据，答题后可追溯。 |
| 不重复 | 原题、同义改写、参数换皮、结构换皮测试通过。 |
| 评审 | 逻辑、口语、应变分开；所有负面判断有原话时间点。 |
| 记忆 | 缺陷跨场景累计，单次不武断定性，后续题由画像自动驱动。 |
| 恢复 | 页面、API 或 worker 中断后可按规则恢复，不重复副作用。 |
| 隐私 | 用户数据隔离、音频私有、可删除、日志脱敏。 |
| 运维 | 备份、健康检查、失败任务、来源失效和申诉可处理。 |

# 技术参考资料

附录 A. 阿里云线上模型接入 SOP

附录 B. Codex CLI 开发编排 SOP

[R1] LangGraph Overview

[R2] LangGraph Interrupts

[R3] LangGraph Persistence

[R4] LangGraph Checkpointers

[R5] FastAPI Features

[R6] MDN MediaRecorder

[R7] Web Push Overview

[R8] 阿里云百炼模型大全与 fun-asr / cosyvoice / text-embedding-v4

[R9] pgvector

[R10] 阿里云百炼文本生成、结构化输出与 OpenAI 兼容调用

# 附录 A. 阿里云线上模型接入 SOP

## A.1 前置准备

在阿里云百炼创建 API Key，并确认调用地域和业务空间 WorkspaceId。

使用业务空间对应的 OpenAI 兼容 Base URL；华北 2（北京）示例为 https://<WorkspaceId>.cn-beijing.maas.aliyuncs.com/compatible-mode/v1。

确认账号可调用 qwen3.5-plus、qwen3.6-plus、fun-asr、cosyvoice-v3.5-plus 和 text-embedding-v4。

仓库只创建 .env.example；真实 .env 加入 .gitignore，并在本机/服务器手工填写。

不要把 DASHSCOPE_API_KEY 放进 VITE_*、前端配置、Dockerfile、日志或任务文档。

## A.2 .gitignore 与秘密管理

# .gitignore .env .env.* !.env.example secrets/ *.pem # 可选：真实密钥放在仓库外 # ../thinking-coach-secrets/dev.env

Codex CLI 在仓库中工作时只允许查看 .env.example。真实 .env 应由开发者手工维护；AGENTS.md 必须明确“禁止读取、打印、修改真实 .env”。

## A.3 Settings 实现

from pydantic import SecretStr from pydantic_settings import BaseSettings, SettingsConfigDict class Settings(BaseSettings): ai_provider: str = "aliyun" ai_provider_mode: str = "aliyun" dashscope_api_key: SecretStr ¦ None = None dashscope_base_url: str ¦ None = None qwen_dialog_model: str = "qwen3.6-plus" qwen_question_model: str = "qwen3.5-plus" qwen_review_model: str = "qwen3.6-plus" qwen_verify_model: str = "qwen3.6-plus" qwen_fallback_model: str = "qwen3.5-plus" aliyun_asr_model: str = "fun-asr" aliyun_tts_model: str = "cosyvoice-v3.5-plus" aliyun_embedding_model: str = "text-embedding-v4" model_config = SettingsConfigDict( env_file=".env", env_file_encoding="utf-8", case_sensitive=False, extra="ignore", ) def validate_ai(self) -> None: if self.ai_provider_mode == "aliyun": if not self.dashscope_api_key or not self.dashscope_base_url: raise RuntimeError("AI_CONFIG_MISSING") if "<WorkspaceId>" in self.dashscope_base_url: raise RuntimeError("AI_BASE_URL_NOT_RESOLVED")

所有 Secret 使用 SecretStr；日志只能输出 has_key=true/false，不能输出真实值。

API、Worker、Scheduler 共享同一 Settings；前端不读取这些变量。

测试环境使用 AI_PROVIDER_MODE=mock，注入固定 Mock Provider，不调用真实模型。

## A.4 Qwen Provider 实现步骤

定义 LLMProvider 协议和 Pydantic 结构化返回类型。

使用 AsyncOpenAI(api_key, base_url, timeout, max_retries) 创建 AliyunQwenProvider。

按任务选择 QWEN_DIALOG_MODEL、QWEN_QUESTION_MODEL、QWEN_REVIEW_MODEL 或 QWEN_VERIFY_MODEL。

阿里云特有的 enable_thinking 等参数仅在 Provider 内映射，Graph 不感知供应商参数。

捕获限流、超时、认证、结构化输出和服务异常，转换为稳定 error_code。

主模型失败且符合降级条件时，只切换 QWEN_FALLBACK_MODEL；不放宽 Schema 和评分门槛。

## A.5 云端 ASR/TTS/Embedding 实现步骤

| Provider | 实现要求 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| AliyunFunASRProvider | 上传录音或生成短时可访问 URL，提交 fun-asr，轮询/获取结果并解析时间戳。 | 中文录音转写可回放定位；热词和错误映射可配置。 |
| AliyunCosyVoiceProvider | 将题目/追问转成音频；缓存同一 question_version 的结果。 | 手机可播放；失败时可降级为浏览器 speechSynthesis 或文字。 |
| AliyunEmbeddingProvider | 批量调用 text-embedding-v4；记录模型和向量维度。 | 相同文本稳定返回同维向量；pgvector 可写入和查询。 |
| OSS Adapter（可选） | 私有 Bucket、最小权限 RAM、15 分钟以内签名 URL。 | 未授权 URL 无法访问；日志不出现 Secret。 |

## A.6 Smoke Test

# 不打印密钥，只输出模型、耗时和成功状态 uv run python -m app.scripts.smoke_ai --provider aliyun --task llm uv run python -m app.scripts.smoke_ai --provider aliyun --task embedding uv run python -m app.scripts.smoke_ai --provider aliyun --task tts uv run python -m app.scripts.smoke_ai --provider aliyun --task asr --audio tests/fixtures/zh-short.webm

LLM：返回符合 Pydantic Schema 的最小 JSON。

Embedding：向量维度与数据库列匹配。

TTS：输出非空音频且可播放。

ASR：输出文本和至少片段级时间戳。

任一失败则 Provider 状态为 DEGRADED；正式题目库存和突击调度不得启动。

## A.7 模型切换 SOP

先在开发环境修改对应 QWEN_*_MODEL，不修改代码。

运行 Provider 合约测试、Golden Set 和至少 5 次评分稳定性测试。

比较问题编码、证据命中、结构化成功率、延迟和成本。

通过后更新 ADR 和 .env.example 的推荐值，再部署并观察真实训练。

异常时回滚环境变量到上一模型；不删除历史 model_run。

## A.8 常见故障

| 故障 | 检查顺序 | 标准处理 |
| --- | --- | --- |
| 401/鉴权失败 | API Key 是否为空、是否属于当前业务空间、环境变量是否在进程中生效。 | 停止重试；修复配置后人工重新执行 job。 |
| 404/模型不可用 | 模型 ID 拼写、地域/业务空间是否开放该模型。 | 切回已验证模型 ID，不在代码中临时改名。 |
| 结构化输出失败 | Schema 是否过复杂、Prompt 版本、模型是否支持结构化输出。 | 同模型修复一次，再走配置化 fallback。 |
| ASR 无法读取音频 | 格式、文件大小、签名 URL、Bucket 权限和过期时间。 | 重新转码/签名；不得把 Bucket 改为公开。 |
| 限流或超时 | provider request_id、并发、重试间隔。 | 指数退避；保持 job 状态；不重复创建业务记录。 |

# 附录 B. Codex CLI 开发编排 SOP

## B.1 开发总原则

不要让 Codex “开发整个项目”。把 SPEC/SOP 转换成一系列边界清晰、可测试、可审查的纵向任务；一次会话只完成一个任务，一次提交只包含一个可解释增量。

Codex 负责阅读代码、制定计划、实现、测试和审查；用户负责范围批准、密钥、产品判断和最终合并。

同一阶段未通过退出条件前，不进入下一阶段。

固定测试题、Mock 模型响应和 Golden Case 可以进入测试目录，但不得进入正式题库。

真实模型密钥不提供给 Codex；真实 smoke test 由用户手工执行。

## B.2 Codex 初始配置

# PowerShell 或 WSL 中确认安装 codex --version codex doctor # ~/.codex/config.toml model = "gpt-5.5" approval_policy = "on-request" sandbox_mode = "workspace-write" web_search = "cached" [windows] sandbox = "elevated"

首次从仓库根目录运行 codex，然后使用 /init 生成 AGENTS.md 初稿，再替换为项目规则。

复杂任务先使用 /plan；计划确认后在同一会话实现。

日常禁止 --yolo 和 danger-full-access；只有隔离虚拟机中的一次性实验才可考虑。

需要最新官方资料时对单次任务启用搜索，并要求将采用的版本与来源写入 ADR。

## B.3 仓库内 Codex 文件

thinking-coach/ ├── AGENTS.md ├── apps/web/AGENTS.md ├── services/backend/AGENTS.md ├── services/backend/app/graphs/AGENTS.md ├── docs/ │ ├── SPEC.md │ ├── SOP.md │ ├── progress.md │ ├── PLANS.md │ └── tasks/ │ ├── P00-bootstrap.md │ ├── P01-cloud-providers.md │ └── ... └── .codex/ └── task-report.schema.json # 可选

## B.4 根 AGENTS.md 必须包含

先阅读 docs/SPEC.md、docs/SOP.md 和当前 docs/tasks/Pxx.md。

只能实施当前任务；不得顺手实现后续阶段或大范围重构。

不得读取、打印、修改 .env、secrets、真实用户音频和生产数据库。

禁止引入本地模型、GPU 依赖、Celery/Redis/Kafka、微服务或新的生产依赖，除非任务明确批准。

domain 不依赖 FastAPI/LangGraph/模型 SDK；graphs 只编排；Provider 负责外部模型差异。

所有数据库变更使用 Alembic；所有结构化模型输出必须 Pydantic 校验。

完成前运行测试、lint、type-check 和 /review，并报告真实结果。

## B.5 Codex 开发阶段安排

| 任务 | Codex 实施范围 | 退出门 |
| --- | --- | --- |
| P00 工程骨架 | Monorepo、FastAPI/Vue、Docker Compose、CI、AGENTS、health。 | 前后端启动；检查命令全部通过。 |
| P01 云模型配置 | Settings、Provider 协议、AliyunQwen/FunASR/CosyVoice/Embedding 适配器、Mock。 | 无真实 Key 的合约测试通过；用户手工 smoke test 通过。 |
| P02 数据库与账号 | Alembic、用户、邀请码、JWT、训练策略、强制 user_id 过滤。 | 两个用户不可互访。 |
| P03 语音纵向切片 | PWA 录音、上传、幂等 attempt、本地私有音频和回放。 | 真机连续录音与断网重试通过。 |
| P04 转写与口语指标 | fun-asr 调用、时间戳、原稿/校正版、可计算指标。 | 评审可定位原音频片段。 |
| P05 LangGraph 会话 | 第一答、追问、最终答、interrupt/resume、checkpoint、幂等。 | 进程重启后可恢复且无重复记录。 |
| P06 严格评审 | Rubric、结构提取、逻辑/口语/应变、证据复核、Python 封顶。 | 所有负面判断有 quote + 时间点。 |
| P07 缺陷经验库 | definition、occurrence、profile、优先级、历史匹配。 | 跨场景累计，单次不武断确认。 |
| P08 来源与出题 | 来源抓取、Claim、验证、候选题、Rubric、来源公开。 | 事实支持率 100%。 |
| P09 永不重复 | 哈希、Embedding、指纹、LLM 终审、模板 denylist。 | 换皮回归集全部拦截。 |
| P10 随机突击 | 库存、APScheduler、Web Push、曝光退役、接受/过期。 | 用户无法预知类型，漏接不扣分。 |
| P11 报告与发布 | 周报、申诉、删除、备份、HTTPS、部署和恢复。 | 生产端到端验收通过。 |

## B.6 每个任务的标准执行循环

用户创建分支 feat/Pxx-name，并写 docs/tasks/Pxx-name.md。

启动新的 Codex 会话，要求只读 SPEC/SOP、AGENTS 和本任务文件。

使用 /plan：Codex 输出当前理解、影响文件、数据库/接口变化、测试和风险；此阶段不改代码。

用户确认范围后，要求 Codex 实现计划；禁止新增未批准范围。

Codex 运行任务文件规定的 lint、type-check、test、migration 和 build。

运行 /review 审查未提交修改，修复高/中优先级问题并重新测试。

用户人工检查 diff、真实手机或真实 API smoke test，然后提交。

更新 docs/progress.md，并为下一任务开启全新会话；只有同一任务追修才使用 codex resume --last。

## B.7 单次任务提示词模板

你现在只执行任务 Pxx：<任务名称>。 Goal - <本次唯一目标> Context - 先阅读 AGENTS.md、docs/SPEC.md、docs/SOP.md、docs/tasks/Pxx.md。 - 重点目录：<目录或文件>。 Constraints - 不读取或修改 .env / secrets。 - 不实现任务范围外功能，不做无关重构。 - 不新增生产依赖，除非先说明理由并获得批准。 - 所有数据库变更使用 Alembic。 - 所有外部模型通过 Provider；禁止本地模型。 Out of scope - <明确不做的内容> Done when - <可执行验收条件> - 必须运行：<测试命令>。 - 必须审查 diff，并汇报修改文件、测试结果、风险和未完成项。 先进入计划阶段，不要立即修改代码。

## B.8 代码审查和提交纪律

Codex 实现会话和 review 会话分开；使用 /review 检查未提交修改。

用户在 review 通过后手工提交；默认不允许 Codex 自动 git commit、push、rebase 或 force push。

每次提交应能独立测试和回滚；迁移、Prompt、Schema 和代码必须在同一提交中保持一致。

发现 Codex 重复犯错两次时，先复盘并更新 AGENTS.md，而不是继续增加一次性提示词。

## B.9 并行任务规则

个人开发默认串行，避免两个 Codex 会话同时修改同一工作树。

确需并行时使用 git worktree，为每个任务创建独立分支和目录。

并行任务不得同时修改数据库基础模型、公共 Schema、同一 Graph 或同一 Provider。

合并前先在主集成分支运行全量回归和 /review。

## B.10 codex exec 的使用边界

# 只用于已经稳定、范围清晰的任务或自动检查 codex exec --cd . --sandbox workspace-write --output-last-message artifacts/codex-Pxx-report.md - < docs/tasks/Pxx.md # 同一任务追修 codex exec resume --last "根据 review 结果修复问题并重新运行测试"

P00-P06 首次实现优先使用交互式 codex，不直接使用 exec 无人值守开发。

任何时候都不要使用 --dangerously-bypass-approvals-and-sandbox / --yolo。

exec 输出只能作为任务报告，最终仍需人工查看 diff 和测试结果。

## B.11 Codex 阶段完成检查单

□ 当前任务文件中的所有 Done when 已逐项验证。

□ 没有修改真实 .env、密钥、用户音频和生产数据。

□ 没有实现下一阶段功能或引入未批准依赖。

□ 测试、lint、type-check、build 和 migration 检查均有真实输出。

□ /review 无未处理高/中优先级问题。

□ SPEC/SOP/ADR/progress 与实际代码一致。

□ 用户已人工检查关键逻辑并完成提交。

# 附录 C. Python 依赖管理 SOP

## C.1 首次初始化

进入 services/backend 后执行：

uv --version uv python install 3.12.13 uv python pin 3.12.13 uv lock uv sync --all-groups uv run python scripts/verify_dependency_policy.py

Windows 可直接运行 scripts/bootstrap.ps1；Linux/macOS/WSL 可运行 scripts/bootstrap.sh。首次成功后提交 pyproject.toml、.python-version 与 uv.lock。

## C.2 日常开发与 CI

uv lock --check uv sync --locked --all-groups uv run python scripts/verify_dependency_policy.py uv run ruff check . uv run ruff format --check . uv run mypy app uv run pytest

CI 不得使用会重新解析或升级依赖的命令。uv.lock 缺失或过期时应直接失败。

## C.3 LangGraph / LangChain 使用规则

允许使用 StateGraph、START、END、interrupt()、Postgres Checkpointer 与自定义 State。

langchain-core==1.4.8 是显式基础运行依赖，不表示启用完整 LangChain Agent 框架。

模型调用继续使用 openai / dashscope SDK 与自定义 Provider；不得新增完整 langchain、langchain-openai、ChatOpenAI 或 langchain.agents。

不得用 LCEL 或预构建 Agent 替代来源核验、防重复、评分封顶和缺陷累计。

确需完整 LangChain 时先暂停编码，提交 ADR 与依赖影响说明，批准后再修改 pyproject.toml 和 uv.lock。

验证：import langgraph 与 langchain_core 应成功；importlib.util.find_spec("langchain") 应返回 None。

## C.4 新增依赖

建立独立任务，不与业务功能混在同一提交。

说明标准库和已有依赖为何不能满足，并核对许可证、维护状态及 Python 3.12 支持。

确定精确版本后运行 uv add "package==x.y.z"。

运行 uv lock，并逐项审查 pyproject.toml 与 uv.lock diff。

运行全量质量检查和受影响的集成、图恢复及 Golden Case 测试。

更新 DEPENDENCIES.md、direct-pins.txt 和必要 ADR。

## C.5 升级与回滚

一次只升级一个逻辑依赖族，禁止无目标全量升级。

LangGraph/Checkpointer：回归 interrupt、resume、重放和幂等。

FastAPI/Pydantic：回归 OpenAPI、Settings 与请求响应 Schema。

SQLAlchemy/Alembic/驱动：回归迁移升降级和事务。

OpenAI/DashScope/OSS：回归 Fake Provider 合约；真实 API 仅手工 smoke test。

升级失败时回退 pyproject.toml 与 uv.lock，重新 sync --locked 并跑回归。

## C.6 Codex 执行边界

本任务不得新增或升级依赖。 先读取 docs/DEPENDENCY_POLICY.md 和 services/backend/pyproject.toml。 必须使用现有 uv.lock；锁文件缺失时，只能在 P00 中真实生成。 任何 pyproject.toml 或 uv.lock 变化都必须先报告原因并等待批准。

普通 Pxx 功能任务不得执行 uv add、uv lock --upgrade 或批量刷新锁文件。

锁文件出现大面积无关变化时停止并回退，不得作为“自动更新”提交。

不得引入本地模型、GPU、CUDA/ROCm 或模型权重下载依赖。